## Slide 1: 3. 부문별 현황 (정보교류시스템 개발)
금주실적 (2025.08.18~ 2025.08.22) |  |  | 차주계획 (2025.08.25~ 2025.08.29) |  | 
추진사항 | 담당 | (종료)일정 | 추진사항 | 담당 | (종료)일정
유언대용신탁 외화운용/외화수탁 개발 파티션키 이슈관련 개발 및 테스트 완료 | 이정민 | 05.28 | SK증권 투입준비 경남은행 OMS 대응개발 관련 출장 및 분석 | 이정민 | 06.04
DB 작업 (테이블 CREATE) 개발 환경 세팅 신규투자제안 단위화면 개발 | 최주원 | 08.22 | 제안요청목록 단위화면개발 제안요청상세/수정 화면 개발 | 최주원 | 09.01
DB 작업 (테이블 CREATE) 개발 환경 세팅 잔고증명 목록 화면 개발 | 여소영 | 08.22 | 잔고증명 목록 화면 개발 잔고증명상세/등록 화면 개발 | 여소영 | 08.29
중점 현황 및 고려사항 | 1)

## Slide 2: 3. 부문별 현황 (정보교류시스템 개발)
금주실적 (2025.08.18~ 2025.08.22) |  |  | 차주계획 (2025.08.25~ 2025.08.29) |  | 
추진사항 | 담당 | (종료)일정 | 추진사항 | 담당 | (종료)일정
개발 환경 세팅 화면(View) 퍼블리싱 개발 (공통, 자산운용조직, 공지/건의, 투자제안) | 고대석 | 08.22 | 화면(View) 퍼블리싱 개발 (금리제안, 운용관리) | 고대석 | 08.29
 | 김범창 |  |  | 김범창 | 
중점 현황 및 고려사항 | 1)

## Slide 3: 3. 인력 투입 현황 (정보교류시스템 개발)
비고 | 1)

## Slide 4: 3. 주요 개발 진척 사항 (정보교류시스템 개발)
비고 | 1)